Об утверждении плана-графика
перехода в 2018 году и в течение планового периода до 2020 года
Минюста России и его территориальных органов на использование отечественного офисного программного обеспечения

В соответствии с перечнем приоритетных направлений использования
и развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 392 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 20, ст. 2832), абзацем третьим пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2016
№ 1588-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5068) приказываю:

- Утвердить прилагаемый план-график перехода в 2018 году и в течение планового периода до 2020 года Минюста России и его территориальных органов на использование отечественного офисного программного обеспечения
(далее – план-график).

2. Установить, что переход на отечественное офисное программное обеспечение Минюстом России осуществляется при условии совместимости
с информационными системами Минюста России и программным обеспечением
по защите информации.

3. Назначить ответственным за организацию перехода Минюста России
на использование отечественного офисного программного обеспечения
заместителя Министра А.Д. Алханова.

4. Департаменту организации и контроля (А.В. Чумаков) в течение трех дней
с даты подписания настоящего приказа опубликовать план-график на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту управления делами (Д.Г. Киселёв) в течение трех дней с даты подписания настоящего приказа опубликовать план-график в федеральной государственной информационной системе координации информатизации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту управления делами (Д.Г. Киселёв), ФБУ НЦПИ
при Минюсте России (Е.А. Гущина) в 2018 году и в течение планового периода
до 2020 года определить и реализовать мероприятия, направленные на доработку прикладного программного обеспечения, используемого Минюстом России,
для обеспечения взаимодействия и совместимости указанного прикладного программного обеспечения с отечественным офисным программным обеспечением, предусмотрев при этом соответствующие мероприятия в планах информатизации.

7. Департаменту управления делами (Д.Г. Киселёв) совместно 
с заинтересованными структурными подразделениями Минюста России:

до 31 июля 2019 г. провести анализ необходимости внесения изменений
в организационно-распорядительные и нормативные правовые акты
Минюста России, устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры информационных систем, оператором либо государственным заказчиком по созданию, развитию и обеспечению функционирования которых является Минюст России, в части исключения
из указанных актов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям – правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении;

при внесении изменений в организационно-распорядительные и нормативные правовые акты Минюста России использовать форматы (расширения) электронных документов, указанные в дополнительных требованиях к программам
для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325
«Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены
в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений
в Правила формирования и ведения единого реестра российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 2062; 2018,
№ 12, ст. 1683) (далее – Дополнительные требования).

8. Департаменту организации и контроля (А.В. Чумаков):

до 31 марта 2019 г. провести анализ организационно-распорядительных
и нормативных правовых актов Минюста России в сфере организации делопроизводства, документооборота и архивного дела на предмет необходимости внесения изменений в части исключения из указанных актов положений,
связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям – правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых
для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении;

при внесении изменений в организационно-распорядительные и нормативные правовые акты Минюста России в сфере организации делопроизводства, документооборота и архивного дела использовать форматы (расширения) электронных документов, указанные в Дополнительных требованиях.

9. Начальникам территориальных органов Минюста России обеспечить:

реализацию плана-графика;

включение требований по использованию отечественного офисного программного обеспечения при формировании требований к характеристикам товаров, работ, услуг.

10. ФБУ НЦПИ при Минюсте России (Е.А. Гущина), ВГУЮ
(РПА Минюста России) (О.И. Александрова), ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (С.А. Смирнова) и федеральным бюджетным судебно-экспертным
учреждениям Минюста России (далее – федеральные бюджетные учреждения Минюста России):

утвердить план-график перехода в 2018 году и в течение планового периода
до 2020 года на использование отечественного офисного программного обеспечения в течение месяца после подписания настоящего приказа и обеспечить
его реализацию;

обеспечить включение требований по использованию отечественного офисного программного обеспечения при формировании требований
к характеристикам товаров, работ, услуг.

11. Департаменту управления делами (Д.Г. Киселёв) организовать мониторинг хода реализации утвержденных федеральными бюджетными учреждениями Минюста России планов-графиков перехода в 2018 году и в течение планового периода до 2020 года на использование отечественного офисного программного обеспечения (за полугодие, год (далее – отчетный период).

12. Руководителям федеральных бюджетных учреждений Минюста России представлять в Департамент управления делами до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о мероприятиях по реализации плана-графика.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                       А.В. Коновалов

УТВЕРЖДЕН

приказом Минюста России

от __________________ № _____

План-график перехода в 2018 году и в течение планового периода до 2020 года
Минюста России и его территориальных органов на использование отечественного офисного
программного обеспечения

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Структурные подразделения Минюста России и его территориальных органов, в отношении которых устанавливаются соответствующие индикаторы эффективности | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в Минюсте России и его территориальных органах, с использованием автоматизированных рабочих мест пользователей и абонентских устройств радиоподвижной связи и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего количества используемого офисного программного обеспечения (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 80% | не менее 80% | не менее 80% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 50% | не менее 80% | не менее 80% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Минюсте России и его территориальных органах, на автоматизированных рабочих местах пользователей и на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 50% | не менее 80% | не менее 80% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 40% | не менее 60% | не менее 80% |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в Минюсте России и его территориальных органах, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 80% | не менее 100% | не менее 100% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 50% | не менее 80% | не менее 100% |
| 4 | Справочно-правовые системы | Доля пользователей в Минюсте России и его территориальных органах, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5 | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в Минюсте России и его территориальных органах, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 90% | не менее 100% | не менее 100% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Минюсте России и его территориальных органах на автоматизированных рабочих местах пользователей и на серверном оборудовании, от общего количества используемого программного обеспечения (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7 | Средства мультимедиа | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Минюсте России и его территориальных органах на автоматизированных рабочих местах пользователей и на серверном оборудовании, от общего количества используемого программного обеспечения (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 50% | не менее 75% | не менее 75% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 35% | не менее 50% | не менее 75% |
| 8 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в Минюсте России и его территориальных органах, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (в процентах) | Структурные подразделения Минюста России | не менее 50% | не менее 80% | не менее 80% |
|  |  |  | Структурные подразделения территориальных органов Минюста России | не менее 40% | не менее 60% | не менее 80% |

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6599; 2018, № 40, ст. 6142).